TÀI LIỆU ĐỊNH HƯỚNG & PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI

Ứng dụng luyện nói tiếng Nhật với trợ lý ảo
phong cách Hatsune Miku

Flutter + Gemini + VOICEVOX + RVC + Live2D

Phiên bản 1.0  •  11/08/2026  •  Mục đích: ứng dụng cá nhân / học tập

Phạm vi pháp lý: Tài liệu chỉ đề xuất framework và quy trình kỹ thuật. Không cung cấp link tới model clone giọng Hatsune Miku không rõ quyền sử dụng. Artwork, model Live2D, voicebank và model voice-conversion cần được kiểm tra điều khoản riêng trước khi dùng.

# Mục lục

1. Tóm tắt định hướng

2. Mục tiêu và phạm vi MVP

3. Quyết định kiến trúc

4. Kiến trúc hệ thống tổng thể

5. Luồng xử lý hội thoại chi tiết

6. Thiết kế Flutter

7. Thiết kế backend FastAPI

8. Thiết kế Gemini và prompt

9. Thiết kế VOICEVOX + RVC

10. Live2D, biểu cảm và lip-sync

11. Dữ liệu và lịch sử học tập

12. API contract đề xuất

13. Bảo mật và cấu hình

14. Lộ trình triển khai từng giai đoạn

15. Kiểm thử và tiêu chí hoàn thành

16. Hiệu năng, phần cứng và tối ưu

17. Rủi ro và cách xử lý

18. License / quyền sử dụng

19. Danh sách link và nguồn cần thiết

20. Checklist bắt đầu dự án

# 1. Tóm tắt định hướng

Dự án khả thi nếu được chia thành các lớp độc lập. Flutter chỉ chịu trách nhiệm trải nghiệm người dùng, ghi/phát âm thanh và avatar. Một backend Python local giữ API key Gemini, điều phối hội thoại, gọi VOICEVOX, gọi RVC và lưu dữ liệu. Cách tách này giúp thay model AI hoặc engine giọng nói mà không phải viết lại app.

Khuyến nghị chính: Làm phiên bản push-to-talk trước. Người dùng nhấn nút → nói một câu → app gửi file audio → backend trả transcript, câu trả lời, phần sửa lỗi và audio. Chỉ nâng sang realtime sau khi pipeline này ổn định.

| Thành phần | Chọn cho dự án | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Flutter | Một codebase, UI tốt, phù hợp Android/Windows; Flutter có hướng dẫn kiến trúc chính thức theo lớp/MVVM [S8]. |
| Backend | FastAPI/Python | Google có SDK GenAI chính thức cho Python; thuận lợi ghép ML/audio [S1][S11]. |
| AI hội thoại | Gemini stable Flash | Có audio understanding, structured output, Free Tier tùy model/quota; model được cấu hình qua biến môi trường [S2][S3][S4]. |
| TTS tiếng Nhật | VOICEVOX Engine | Chạy local, miễn phí theo điều khoản, có Web API `/audio_query` và `/synthesis` [S12][S13]. |
| Voice conversion | RVC | Framework open-source để đổi timbre; nên chạy worker riêng và chỉ dùng model có quyền sử dụng [S15]. |
| Avatar | Live2D Cubism | SDK chính thức cho Native/Web/Java/Unity nhưng không có Flutter SDK chính thức; cần cầu nối [S16]. |
| Database | SQLite | Đủ cho app cá nhân, không cần server DB riêng [S19]. |

# 2. Mục tiêu và phạm vi MVP

MVP nên chứng minh được vòng lặp học nói tiếng Nhật, không cố làm “AI companion hoàn chỉnh” ngay từ đầu.

| Nhóm | MVP bắt buộc | Để sau |
| --- | --- | --- |
| Hội thoại | Nói 1 lượt, AI trả lời tiếng Nhật | Barge-in, hội thoại full-duplex |
| Học tập | Transcript, sửa ngữ pháp, giải thích tiếng Việt | Chấm phát âm chi tiết theo phoneme |
| Giọng | VOICEVOX → RVC → WAV | Streaming voice conversion theo chunk |
| Avatar | Ảnh tĩnh hoặc Live2D biểu cảm cơ bản | Physics, gaze tracking, motion phức tạp |
| Dữ liệu | History, từ mới, level N5/N4/N3 | Cloud sync, tài khoản nhiều người |
| Mạng | Backend chạy PC local | Public cloud / multi-user |

## 2.1 Các chế độ học nên có

Free Talk: nói chuyện tự do, AI giữ câu trả lời vừa sức theo level.

Correction Mode: sau mỗi lượt trả `correction` và `explanation_vi`.

Role Play: コンビニ, レストラン, 学校, 駅, 面接…

JLPT Level Guard: giới hạn độ khó từ vựng/ngữ pháp theo N5/N4/N3.

Vocabulary Notebook: lưu từ mới, cách đọc và ví dụ từ các cuộc hội thoại.

# 3. Quyết định kiến trúc

| Quyết định | Chọn | Không chọn ở MVP | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemini access | Backend Python | Gọi trực tiếp từ Flutter | Google GenAI SDK chính thức hiện không liệt kê Dart; API key cũng không nên nhúng trong app [S1][S6]. |
| Audio input | Upload file theo lượt | PCM streaming | Dễ debug và đo lỗi; Gemini hiểu/transcribe audio trực tiếp [S3]. |
| AI output | JSON schema cố định | Parse text tự do | Giảm lỗi UI và dễ map emotion/correction [S5]. |
| TTS | VOICEVOX process riêng | Nhúng core vào Flutter | Ít tích hợp native, dùng HTTP local [S12]. |
| RVC | Worker/venv riêng | Cùng venv FastAPI | Giảm xung đột PyTorch/CUDA/dependency. |
| Avatar | Tách module | Gắn chặt pipeline voice | Avatar lỗi không làm hỏng hội thoại. |
| Realtime | Giai đoạn cuối | Làm ngay | Gemini Live là Preview và dùng WebSocket/PCM; custom voice làm pipeline khó hơn [S7]. |

# 4. Kiến trúc hệ thống tổng thể

## 4.1 Thành phần chạy ở đâu

| Process | Vị trí | Port/giao tiếp | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| Flutter App | Điện thoại hoặc Windows | HTTP/WebSocket → PC | UI, mic, phát audio, Live2D, state. |
| FastAPI | PC local | 8000 | Orchestrator, API, session, SQLite, Gemini. |
| VOICEVOX Engine | PC local | 50021 mặc định | Sinh WAV tiếng Nhật [S12]. |
| RVC Worker | PC local | Nội bộ/port tùy thiết kế | Load model một lần, đổi timbre. |
| Gemini API | Google Cloud | HTTPS/WSS | Hiểu audio, hội thoại, correction. |
| SQLite | PC local | File | History, vocab, settings server-side. |

Kết nối Android với PC: Điện thoại và PC cùng Wi-Fi. FastAPI chạy `0.0.0.0:8000`; Flutter gọi IP LAN của PC. Android Emulator thường dùng `10.0.2.2` để vào máy host. Không mở port này ra Internet nếu chưa có auth/TLS.

# 5. Luồng xử lý hội thoại chi tiết

## 5.1 Luồng MVP

Flutter yêu cầu quyền microphone và bắt đầu ghi âm khi giữ nút Talk.

Khi thả nút, Flutter dừng ghi, tạo audio file (ưu tiên WAV/PCM hoặc định dạng Gemini hỗ trợ) và POST lên `/v1/conversation/turn`.

FastAPI ghép system prompt + session context + audio, gọi Gemini.

Gemini trả JSON có transcript, reply tiếng Nhật, correction, explanation_vi, emotion và vocabulary.

Backend lưu turn vào SQLite.

Backend lấy `reply_ja` gọi VOICEVOX `/audio_query`, chỉnh speed/pitch nếu cần, rồi `/synthesis` để tạo source.wav.

RVC Worker nhận source.wav, đổi timbre thành final.wav. Nếu RVC lỗi, fallback source.wav để app vẫn hoạt động.

Backend tính mouth-cue theo RMS của final.wav và map emotion thành expression/motion id.

FastAPI trả metadata JSON + URL/bytes audio; Flutter hiển thị nội dung và phát audio đồng bộ avatar.

## 5.2 State machine phía Flutter

idle
  → recording
  → uploading
  → thinking
  → synthesizing
  → playing
  → idle

Error states:
  mic_denied | network_error | gemini_error | tts_error | rvc_fallback

UX quan trọng: Không để một spinner duy nhất. Hiển thị trạng thái cụ thể: “Đang nghe…”, “Miku đang suy nghĩ…”, “Đang tạo giọng…”. Nếu RVC lỗi, vẫn phát VOICEVOX và gắn nhãn fallback trong debug mode.

# 6. Thiết kế Flutter

Flutter team khuyến nghị tách UI layer và Data layer, thường theo View/ViewModel/Repository/Service; dự án này có thể dùng Riverpod để triển khai state/DI nhưng vẫn giữ ranh giới kiến trúc [S8][S9].

## 6.1 Cấu trúc thư mục đề xuất

lib/
  app/
    app.dart
    router.dart
    theme.dart
  core/
    config/
    network/
    audio/
    errors/
  data/
    models/
      conversation_turn.dart
      learning_feedback.dart
    services/
      api_service.dart
      audio_service.dart
    repositories/
      conversation_repository.dart
      settings_repository.dart
  features/
    home/
    conversation/
      conversation_screen.dart
      conversation_view_model.dart
      widgets/
    history/
    vocabulary/
    settings/
  avatar/
    avatar_controller.dart
    live2d_bridge.dart
  main.dart

## 6.2 Packages gợi ý

| Package | Mục đích | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| record | Ghi mic ra file/stream | Package hỗ trợ nhiều nền tảng [S10]. |
| just_audio | Phát audio local/URL | Phù hợp WAV và playback state [S20]. |
| dio hoặc http | REST upload/download | Chọn một; đừng dùng đồng thời nếu không cần. |
| web_socket_channel | WebSocket cho giai đoạn realtime | Flutter có cookbook chính thức [S21]. |
| flutter_riverpod | State management/DI | Dễ quản lý async state; không bắt buộc [S22]. |
| path_provider | Lưu file audio tạm | Xóa cache sau playback. |
| permission_handler | Quyền mic nếu cần kiểm soát rõ | Kiểm tra Android/iOS manifest. |
| webview_flutter (tùy chọn) | Cầu nối Cubism Web SDK | Hướng MVP cho Live2D nếu không viết native bridge. |

## 6.3 Model UI nên nhận từ backend

class ConversationResult {
  String transcriptJa;
  String replyJa;
  String? correctionJa;
  String? explanationVi;
  String emotion;
  List<VocabItem> vocabulary;
  String audioUrl;
  List<MouthCue> mouthCues;
}

# 7. Thiết kế backend FastAPI

## 7.1 Cấu trúc thư mục

backend/
  app/
    main.py
    api/
      conversation.py
      health.py
      history.py
    core/
      config.py
      logging.py
    schemas/
      conversation.py
    services/
      gemini_service.py
      voicevox_service.py
      rvc_service.py
      lipsync_service.py
    repositories/
      conversation_repository.py
      vocab_repository.py
    db/
      sqlite.py
  data/
  temp/
  .env
  pyproject.toml

## 7.2 API endpoints

| Method | Endpoint | Dùng cho |
| --- | --- | --- |
| GET | /health | Kiểm tra FastAPI + VOICEVOX + RVC. |
| POST | /v1/conversation/turn | Upload audio + mode + level; trả một turn hoàn chỉnh. |
| GET | /v1/audio/{id} | Stream/download audio kết quả. |
| GET | /v1/sessions/{id}/turns | Lịch sử hội thoại. |
| GET | /v1/vocabulary | Danh sách từ mới. |
| DELETE | /v1/sessions/{id} | Xóa dữ liệu phiên. |
| WS | /v2/live | Giai đoạn realtime. |

## 7.3 Quy tắc orchestration

Gemini timeout → trả lỗi thân thiện, không chạy TTS/RVC.

VOICEVOX fail → có thể dùng Gemini TTS/fallback khác nếu bạn cấu hình, nhưng MVP chỉ báo lỗi.

RVC fail → phát WAV VOICEVOX, không fail toàn request.

Mọi file tạm có TTL; xóa định kỳ để tránh đầy ổ đĩa.

RVC worker phải warm model; tránh load model lại ở mỗi request.

# 8. Thiết kế Gemini và prompt

Gemini có thể phân tích audio và tạo text, bao gồm transcription. Với structured output, backend có thể yêu cầu JSON theo schema thay vì tự parse văn bản [S3][S5].

## 8.1 Model strategy

| Biến cấu hình | Khuyến nghị |
| --- | --- |
| GEMINI_MODEL | `gemini-3.6-flash` nếu dự án/quota của bạn hiện có; nếu không dùng stable Flash model đang khả dụng trong AI Studio. |
| Temperature | Khoảng thấp-vừa cho tutor nhất quán; điều chỉnh bằng test thay vì cố định theo tài liệu. |
| Max output | Giữ câu trả lời ngắn trong speaking mode để giảm latency. |
| History | Chỉ gửi vài turn gần nhất + summary; không gửi toàn bộ lịch sử mãi mãi. |
| Free Tier | Kiểm tra Pricing + Rate Limits tại thời điểm chạy; quota là theo project và có thể thay đổi [S2][S23]. |

Bảo mật API key: Google đang chuyển Gemini API sang authorization keys; tài liệu hiện tại nêu Standard keys sẽ bị từ chối từ tháng 09/2026. Vì dự án đang ở 08/2026, nên tạo auth key mới và chỉ để trong backend `.env` [S6].

## 8.2 System prompt mẫu

You are a Japanese conversation tutor represented by a virtual character.
Goal: help a Vietnamese learner practice spoken Japanese.

Rules:
- Speak mainly in Japanese at the requested JLPT level.
- Keep each spoken reply short (1-3 sentences) unless the user asks for detail.
- Continue the conversation naturally; ask at most one follow-up question.
- Correct only errors that materially affect naturalness/grammar.
- Explanations for corrections must be in Vietnamese.
- Do not claim to be the official Hatsune Miku or Crypton software.
- Return output strictly using the response schema.

Current mode: {mode}
Learner level: {jlpt_level}
Conversation summary: {summary}
Recent turns: {recent_turns}

## 8.3 JSON schema đề xuất

{
  "transcript_ja": "昨日、友達と映画を見ます。",
  "reply_ja": "いいですね！どんな映画を見ましたか？",
  "correction_ja": "昨日、友達と映画を見ました。",
  "explanation_vi": "Vì có 昨日 nên động từ nên dùng quá khứ 見ました。",
  "emotion": "happy",
  "difficulty": "N4",
  "vocabulary": [
    {"word": "映画", "reading": "えいが", "meaning_vi": "phim"}
  ]
}

## 8.4 Emotion enum

| emotion | Avatar mapping |
| --- | --- |
| neutral | idle/default |
| happy | smile |
| excited | bright + stronger motion |
| thinking | look/idle thinking |
| embarrassed | soft/blush nếu model hỗ trợ |
| sad | sad expression |

# 9. Thiết kế VOICEVOX + RVC

## 9.1 VOICEVOX

VOICEVOX là phần mềm TTS/singing miễn phí và có engine Web API. Engine chính thức mô tả quy trình tối thiểu là tạo `AudioQuery` qua `/audio_query`, sau đó synthesize qua `/synthesis` [S12][S13].

# Pseudo-flow
POST http://127.0.0.1:50021/audio_query?text=<reply>&speaker=<id>
  -> audio_query.json

# optional: adjust speedScale / pitchScale / intonationScale

POST http://127.0.0.1:50021/synthesis?speaker=<id>
Body: audio_query.json
  -> source.wav

Speaker license: VOICEVOX software có thể dùng miễn phí, nhưng audio library/character có điều khoản riêng. Với app cá nhân vẫn nên chọn speaker và đọc đúng điều khoản của speaker đó [S13][S14].

## 9.2 RVC

RVC chỉ nên được coi là lớp đổi timbre. Backend không nên tải một “Miku RVC model” từ nguồn ngẫu nhiên. Framework RVC chính thức/community framework là nguồn kỹ thuật; model cụ thể phải có nguồn dữ liệu và quyền sử dụng phù hợp [S15].

| Thành phần | Thiết kế |
| --- | --- |
| rvc-worker | Process riêng, virtualenv riêng. |
| Model lifecycle | Load model khi start worker; giữ GPU/CPU memory warm. |
| Input | source.wav từ VOICEVOX. |
| Output | final.wav. |
| Fallback | Nếu worker timeout/crash → dùng source.wav. |
| Pitch | Không nên “đẩy pitch” quá mạnh ở cả VOICEVOX và RVC; tune một chỗ chính. |
| Observability | Log thời gian inference và model name để so chất lượng. |

## 9.3 Vì sao VOICEVOX trước RVC?

VOICEVOX tạo cách đọc/nhịp tiếng Nhật tương đối ổn; RVC tập trung biến đổi màu giọng.

Tách hai bước giúp debug: nếu phát âm sai → xem TTS; nếu timbre sai → xem RVC.

Sau này có thể thay VOICEVOX bằng TTS khác mà giữ RVC worker.

# 10. Live2D, biểu cảm và lip-sync

Live2D cung cấp SDK chính thức cho Native, Web, Java, Unity… nhưng không liệt kê Flutter là SDK chính thức [S16]. Vì vậy cần chọn một bridge strategy.

| Hướng | Độ khó | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- |
| A. Ảnh/animation đơn giản | Thấp | Dùng trong Phase 1-3 để không block AI/voice. |
| B. Cubism Web SDK trong WebView | Trung bình | Khuyến nghị cho MVP Live2D; JS nhận emotion/mouth cue từ Flutter. |
| C. Cubism Native + FFI/platform channel | Cao | Tốt cho performance/native nhưng tốn thời gian. |
| D. Unity + Live2D nhúng | Rất cao | Không cần cho app cá nhân ban đầu. |

## 10.1 Lip-sync đơn giản nhưng hiệu quả

Không cần phoneme-level lip-sync ngay. Backend có thể đọc final.wav, tính RMS theo cửa sổ 40–60 ms và trả mảng `{t_ms, mouth}`. Flutter/JS nội suy giá trị này vào `ParamMouthOpenY`. Vì cues được tính trên audio sau RVC nên miệng bám đúng file thực tế đang phát.

"mouth_cues": [
  {"t_ms": 0,   "mouth": 0.02},
  {"t_ms": 50,  "mouth": 0.41},
  {"t_ms": 100, "mouth": 0.78},
  {"t_ms": 150, "mouth": 0.22}
]

## 10.2 Quyền sử dụng model/avatar

Không nhầm license: Piapro/Creative Commons của Crypton cấp CC BY-NC cho một số illustration chính thức, không có nghĩa mọi model Live2D, 3D model, voicebank hoặc fan-made asset đều được phép dùng. Mỗi asset phải kiểm tra license riêng [S17][S18].

# 11. Dữ liệu và lịch sử học tập

## 11.1 SQLite schema tối thiểu

| Table | Cột chính | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| sessions | id, mode, jlpt_level, created_at, summary | Một phiên hội thoại. |
| turns | id, session_id, transcript_ja, reply_ja, correction_ja, explanation_vi, emotion, created_at | Từng lượt nói. |
| vocabulary | id, word, reading, meaning_vi, first_seen_at, review_count | Sổ từ. |
| turn_vocabulary | turn_id, vocab_id | Liên kết từ với turn. |
| settings | key, value | speaker id, model, RVC model path… |

## 11.2 Context memory strategy

Gemini request chỉ gửi 6–12 turn gần nhất tùy độ dài.

Khi session dài, tạo `summary` ngắn: sở thích, chủ đề, lỗi thường gặp, bối cảnh hiện tại.

Không đưa giải thích tiếng Việt cũ vào prompt nếu không cần; giảm token và nhiễu.

Từ mới lưu riêng, không cần nhồi toàn bộ vocabulary notebook vào mỗi turn.

# 12. API contract đề xuất

## 12.1 Request

POST /v1/conversation/turn
Content-Type: multipart/form-data

fields:
  audio: <file>
  session_id: "..."
  mode: "free_talk" | "correction" | "roleplay"
  jlpt_level: "N5" | "N4" | "N3"
  scenario: optional string

## 12.2 Response

{
  "turn_id": "uuid",
  "transcript_ja": "...",
  "reply_ja": "...",
  "correction_ja": null,
  "explanation_vi": null,
  "emotion": "happy",
  "vocabulary": [],
  "audio_url": "/v1/audio/uuid.wav",
  "voice_mode": "rvc",
  "mouth_cues": [...],
  "timing_ms": {
    "gemini": 0,
    "voicevox": 0,
    "rvc": 0,
    "total": 0
  }
}

Timing: Các số timing ở trên là field telemetry, không phải giá trị cố định. Backend đo thực tế trên máy của bạn để tìm bottleneck.

# 13. Bảo mật và cấu hình

# .env (backend only)
GEMINI_API_KEY=...
GEMINI_MODEL=gemini-3.6-flash
VOICEVOX_BASE_URL=http://127.0.0.1:50021
VOICEVOX_SPEAKER_ID=...
RVC_WORKER_URL=http://127.0.0.1:8010
RVC_MODEL_NAME=...
DATA_DIR=./data
TEMP_AUDIO_DIR=./temp

Không commit `.env`, model private, audio người dùng hoặc DB history lên Git.

Flutter không được chứa Gemini key.

Backend local chỉ bind LAN khi cần dùng điện thoại; nếu chỉ Flutter Windows, bind `127.0.0.1`.

Nếu bind `0.0.0.0`, chỉ dùng mạng riêng và thêm token app→backend nếu có thiết bị khác cùng LAN.

Đặt giới hạn kích thước audio và thời lượng một turn để tránh request bất thường.

Retry Gemini với backoff cho 429/5xx; không retry vô hạn. Rate limits được tính theo project [S23].

# 14. Lộ trình triển khai từng giai đoạn

| Giai đoạn | Công việc | Definition of Done |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 — Setup | Cài Flutter/Python; tạo repo; chạy FastAPI `/health`; lấy Gemini auth key; chạy VOICEVOX Engine. | Flutter và backend kết nối được; health check xanh. |
| Phase 1 — Text chat | Flutter nhập text → FastAPI → Gemini structured JSON → render bubble. | Không còn parse text thủ công; emotion/correction hiển thị đúng. |
| Phase 2 — Voice input | Thêm `record`, upload audio; Gemini tự transcribe + reply. | Transcript tiếng Nhật hiển thị và history lưu DB. |
| Phase 3 — VOICEVOX | Từ `reply_ja` tạo source.wav, Flutter phát bằng just_audio. | Nghe đúng câu; chọn speaker/config ổn. |
| Phase 4 — RVC | Tách worker, load model warm, convert WAV, fallback. | RVC lỗi không làm crash; log timing. |
| Phase 5 — Avatar | Tích hợp Live2D/bridge, emotion mapping, RMS mouth cues. | Avatar nói khớp audio ở mức chấp nhận. |
| Phase 6 — Realtime research | Thử Gemini Live + WSS; cân nhắc convert audio output trực tiếp qua realtime RVC. | Prototype riêng; chỉ merge nếu latency/ổn định tốt. |

## 14.1 Realtime architecture tương lai

Gemini Live hiện là Preview, dùng stateful WebSocket. Tài liệu hiện tại nêu audio input PCM 16-bit 16 kHz và output PCM 16-bit 24 kHz [S7][S24]. Nếu mục tiêu giữ “Miku-like voice”, hướng hợp lý để thử là: Flutter stream mic → FastAPI/WebSocket → Gemini Live → nhận PCM tiếng Nhật → realtime RVC → stream PCM về Flutter. Hướng này có thể bỏ VOICEVOX trong chế độ Live, nhưng cần resampling/chunk buffering và xử lý barge-in.

# 15. Kiểm thử và tiêu chí hoàn thành

| Nhóm test | Case tối thiểu |
| --- | --- |
| Gemini | Audio rõ; audio im lặng; tiếng Nhật sai; câu dài; 429; timeout; JSON schema invalid. |
| VOICEVOX | Text thường; số/kanji; ký tự lạ; speaker sai; engine tắt. |
| RVC | Input ngắn/dài; worker tắt; model chưa load; CPU-only; file hỏng. |
| Flutter | Mic denied; upload fail; xoay màn hình; app background; playback interrupt. |
| History | Tạo/xóa session; restart backend; DB migration. |
| Avatar | Emotion không tồn tại; audio fallback; mouth cues rỗng. |
| LAN | PC IP đổi; firewall block; Android emulator vs phone thật. |

## 15.1 NFR/metrics nên đo

| Metric | Mục tiêu thiết kế ban đầu |
| --- | --- |
| Crash-free flow | Một lỗi RVC/VOICEVOX không làm Flutter crash. |
| Latency telemetry | Đo riêng upload, Gemini, TTS, RVC, total; tối ưu dựa số thật. |
| Audio temp cleanup | Không để cache tăng không giới hạn. |
| Schema reliability | Backend validate Gemini output bằng Pydantic trước khi trả Flutter. |
| Offline degradation | Nếu Internet mất: hiển thị rõ Gemini unavailable; history/settings vẫn truy cập. |
| Privacy | Audio tạm được xóa theo TTL; không log raw audio/path nhạy cảm không cần thiết. |

# 16. Hiệu năng, phần cứng và tối ưu

VOICEVOX hỗ trợ CPU trên Windows/macOS/Linux và có các cấu hình GPU tùy nền tảng [S25]. RVC có lợi nhiều từ GPU nhưng app vẫn nên thiết kế để có fallback CPU/VOICEVOX-only.

| Vấn đề | Tối ưu |
| --- | --- |
| Gemini chậm | Giới hạn reply 1–3 câu, rút context, dùng stable Flash model. |
| VOICEVOX chậm | Giữ engine luôn chạy; không spawn mỗi turn. |
| RVC chậm | Warm model, worker riêng, tránh load/unload, giảm pipeline I/O thừa. |
| File I/O | Dùng thư mục temp, xóa sau TTL; có thể dùng bytes/stream khi tối ưu sau. |
| Avatar lag | Tách animation tick khỏi network state; mouth cue là timestamp, không callback theo request. |
| Mobile→PC LAN | Dùng IP ổn định/DHCP reservation nếu dùng hằng ngày. |

# 17. Rủi ro và cách xử lý

| Rủi ro | Mức | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Free Tier/quota Gemini thay đổi | Cao | Model configurable; xem Pricing/Rate Limits; có paid fallback nếu sau này cần [S2][S23]. |
| Gemini model đổi/deprecate | Trung bình | Không hard-code model trong app; backend env + health test. |
| RVC dependency/CUDA lỗi | Cao | Worker venv riêng; pin env sau khi chạy ổn; CPU fallback. |
| Model giọng không rõ license | Cao | Không tải model mập mờ; chỉ dùng assets có quyền. |
| Live2D Flutter integration khó | Trung bình | Làm avatar sau voice; WebView bridge trước Native FFI. |
| Latency realtime không đạt | Trung bình | Giữ push-to-talk là sản phẩm chính; realtime là experimental. |
| PC backend không reachable | Trung bình | Health screen, LAN IP setting, firewall guide. |
| AI sửa quá nhiều | Thấp | Prompt chỉ sửa lỗi có ý nghĩa; user toggle correction intensity. |

# 18. License / quyền sử dụng

Vì đây là app cá nhân, rủi ro thương mại thấp hơn, nhưng “cá nhân” không tự động biến mọi asset trên Internet thành hợp lệ. Nên phân loại quyền theo từng lớp:

| Asset | Nguồn/quyền cần kiểm tra |
| --- | --- |
| Hatsune Miku official illustrations | Crypton có CC BY-NC cho các illustration được nêu trong license; cần attribution và phi thương mại [S17]. |
| Piapro Characters | Đọc character guideline/Piapro license, không suy rộng sang voice/model khác [S18]. |
| VOICEVOX software | Có thể dùng theo software terms; speaker/voice library có terms riêng [S13][S14]. |
| RVC framework | Dùng framework theo license repo; model + training dataset là câu chuyện quyền riêng. |
| Live2D SDK | SDK có license riêng; trang Live2D nêu cá nhân/small-scale có các ngoại lệ nhất định, nhưng asset model vẫn có license riêng [S16]. |
| Live2D Miku model | Chỉ dùng model bạn tạo/được cấp quyền; không coi fan model là “free” nếu không có license rõ. |
| Miku voicebank / voice clone | Không giả định quyền clone/phân phối; xem EULA của sản phẩm/asset cụ thể. Tài liệu này không cung cấp pretrained clone link. |

# 19. Danh sách link và nguồn cần thiết

Các link dưới đây là nguồn ưu tiên để triển khai. Trạng thái tài liệu được kiểm tra ngày 11/08/2026; với model/quota/SDK hãy luôn xem trang chính thức trước khi pin version.

[S1] Gemini API libraries — Google AI for Developers. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/libraries — SDK chính thức và ngôn ngữ hỗ trợ.

[S2] Gemini Developer API pricing — Google AI for Developers. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing — Free Tier/Paid Tier hiện hành.

[S3] Audio understanding — Google AI for Developers. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/audio — Audio input, transcription/understanding.

[S4] Gemini models — Google AI for Developers. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models — Danh sách model và trạng thái Stable/Preview.

[S5] Structured outputs — Google AI for Developers. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/structured-output — JSON schema output.

[S6] Using Gemini API keys — Google AI for Developers. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/api-key — Auth key / bảo mật / migration.

[S7] Gemini Live API overview — Google AI for Developers. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/live-api — Realtime voice + WebSocket.

[S8] Architecting Flutter apps — Flutter. https://docs.flutter.dev/app-architecture — Kiến trúc app chính thức.

[S9] Guide to app architecture — Flutter. https://docs.flutter.dev/app-architecture/guide — UI/Data, ViewModel/Repository/Service.

[S10] record package — pub.dev. https://pub.dev/packages/record — Ghi âm microphone.

[S11] FastAPI WebSockets — FastAPI. https://fastapi.tiangolo.com/advanced/websockets/ — WebSocket backend.

[S12] VOICEVOX Engine — VOICEVOX GitHub. https://github.com/VOICEVOX/voicevox_engine — Engine và API endpoints.

[S13] VOICEVOX official — VOICEVOX. https://voicevox.hiroshiba.jp/ — Download, speakers, features.

[S14] VOICEVOX software terms — VOICEVOX. https://voicevox.hiroshiba.jp/term/ — Software terms; xem thêm terms từng voice.

[S15] RVC WebUI — RVC-Project GitHub. https://github.com/RVC-Project/Retrieval-based-Voice-Conversion-WebUI — Framework voice conversion.

[S16] Live2D Cubism SDK — Live2D. https://www.live2d.com/en/sdk/about/ — SDK, platforms và license overview.

[S17] Crypton Creative Commons License — Piapro/Crypton. https://piapro.net/license — CC BY-NC cho illustration được chỉ định.

[S18] Hatsune Miku / Piapro Characters — Crypton. https://piapro.net/intl/en_character.html — Trang nhân vật chính thức và creator links.

[S19] sqlite3 — Python standard library — Python. https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html — SQLite backend.

[S20] just_audio package — pub.dev. https://pub.dev/packages/just_audio — Audio playback Flutter.

[S21] Communicate with WebSockets — Flutter. https://docs.flutter.dev/cookbook/networking/web-sockets — WebSocket phía Flutter.

[S22] flutter_riverpod package — pub.dev. https://pub.dev/packages/flutter_riverpod — State management/DI tùy chọn.

[S23] Gemini API rate limits — Google AI for Developers. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/rate-limits — RPM/TPM/RPD và quota theo project.

[S24] Live API capabilities — Google AI for Developers. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/live-api/capabilities — PCM formats, streaming capabilities.

[S25] VOICEVOX Q&A / system requirements — VOICEVOX. https://voicevox.hiroshiba.jp/qa/ — CPU/GPU và hệ điều hành hỗ trợ.

[S26] FastAPI file upload — FastAPI. https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/request-files/ — Upload audio multipart.

[S27] Flutter install — Flutter. https://docs.flutter.dev/get-started/install — Cài Flutter theo OS.

# 20. Checklist bắt đầu dự án

☐ Cài Flutter và chạy `flutter doctor`.

☐ Tạo `flutter create miku_japanese_tutor`.

☐ Tạo Python backend và endpoint `/health`.

☐ Tạo Gemini auth key mới, lưu trong `.env`, không đưa vào Flutter.

☐ Test text → Gemini structured JSON trước.

☐ Thêm mic bằng `record`, upload audio bằng multipart.

☐ Test Gemini audio → transcript + reply.

☐ Cài/chạy VOICEVOX, test port 50021 và `/audio_query` + `/synthesis`.

☐ Flutter phát source.wav bằng `just_audio`.

☐ Setup RVC riêng, test convert offline bằng một model hợp lệ.

☐ Viết RVC worker và fallback về VOICEVOX.

☐ Lưu history/vocabulary SQLite.

☐ Sau cùng mới tích hợp Live2D + emotion + lip-sync.

☐ Chỉ khi MVP ổn mới tạo nhánh thử Gemini Live/realtime.

Điểm bắt đầu tốt nhất: Ngày đầu tiên chỉ cần đạt chuỗi: Flutter text → FastAPI → Gemini JSON → Flutter. Ngày tiếp theo mới thêm audio input. Việc chia nhỏ theo pipeline giúp bạn luôn có một phiên bản chạy được để kiểm tra.

# Phụ lục A — Lệnh khởi tạo gợi ý

# Flutter
flutter create miku_japanese_tutor
cd miku_japanese_tutor
flutter pub add record just_audio http flutter_riverpod path_provider
# Backend (ví dụ với uv/pip tùy môi trường của bạn)
mkdir backend && cd backend
python -m venv .venv
# activate .venv, then install:
pip install fastapi uvicorn python-multipart google-genai pydantic httpx
# Run FastAPI during development
uvicorn app.main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000
# Khi test bằng điện thoại cùng LAN:
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000

# Phụ lục B — Thứ tự debug khi “không nói được”

1) Gọi `/health` từ chính PC.

2) Gọi `/health` từ Flutter.

3) Test Gemini bằng text, chưa dùng audio.

4) Test upload audio và chỉ trả transcript.

5) Test VOICEVOX độc lập bằng curl/Postman.

6) Test Flutter phát source.wav.

7) Test RVC offline bằng source.wav đã biết tốt.

8) Ghép RVC worker vào backend.

9) Cuối cùng bật Live2D/lip-sync.